ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Υπουργείο / Υπηρεσία / Τμήμα:………………………………………………..

2. Έργο:……………………………………………………………………………

3. Σύντομη περιγραφή έργου:……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

4. Αριθμός Σύμβασης:……………………………………………………………..

5. Ημερομηνία υπογραφής:………………………………………………………..

6. Ανάδοχος:……………………………………………………………………….

7. Αξία Σύμβασης (χωρίς απρόβλεπτα):…………………………………………..

8. Εκτίμηση ποσού τελικού λογαριασμού:………………………………………..

9. Ημερομηνία έναρξης Σύμβασης:……………………………………………….

10. Συμβατική ημερομηνία συμπλήρωσης:……………………………………….

11. Δικαιολογημένη χρονική παράταση:…………………………………………

12. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση:……………………………………………….

13. Ημερομηνία προσωρινής παραλαβής:……………………………………….

14. Ημερομηνία τελικής παραλαβής:……………………………………………..

Β. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(α) Ποιότητα εργασιών/υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

Βαθμολογία με βάση το 5 (μέγιστη βαθμολογία):………………………………….

(β) Ανταπόκριση/συμμόρφωση του Ανάδοχου στις γραπτές οδηγίες του Μηχανικού/Αρχιτέκτονα και των επιβλεπόντων1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................

Βαθμολογία με βάση το 5 (μέγιστη βαθμολογία):………………………………….

(γ) Ανταπόκριση/ συμμόρφωση του Ανάδοχου στις πρόνοιες του Συμβολαίου σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας του προσωπικού και των διερχομένων/ επισκεπτών

Ασφάλεια προσωπικού:…………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

Ασφάλεια επισκεπτών:……………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………….............

……………………………………………………………………………………………….........

Ασφάλεια διερχομένων:…………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

Βαθμολογία με βάση το 5 (μέγιστη βαθμολογία):………………………………….

(δ) Έγκαιρη συμπλήρωση της Σύμβασης 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Να σημειωθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η εγκεκριμένη διάρκεια της σύμβασης σε μήνες/ εβδομάδες.

Βαθμολογία με βάση το 5 (μέγιστη βαθμολογία):………………………………….

(ε) Υποβολή απαιτήσεων για χρονικές παρατάσεις 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Να σημειωθεί η συνολική απαίτηση για παράταση χρόνου και η εγκεκριμένη παράταση χρόνου σε μήνες/ βδομάδες:…………………..

Βαθμολογία με βάση το 5 (μέγιστη βαθμολογία):………………………………….

(στ) Υποβολή απαιτήσεων για οικονομικές αποζημιώσεις4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Να σημειωθούν οι συνολικές οικονομικές απαιτήσεις του Ανάδοχου και το προβλεπόμενο τελικό ποσό του συμβολαίου:……………………………………………........

Βαθμολογία με βάση το 5 (μέγιστη βαθμολογία):………………………………….

(ζ) Υποβολή προσωρινού λογαριασμού με βάση τους όρους της Σύμβασης (χρονική προθεσμία και επάρκεια λογαριασμού)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Βαθμολογία με βάση το 5 (μέγιστη βαθμολογία):………………………………….

(η) Παρατηρήσεις σχετικά με παραβάσεις από τον Ανάδοχο άλλων προνοιών της Σύμβασης

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Σημειώσεις:

- Να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, η ανταπόκριση του Ανάδοχου σε οδηγίες των επιβλεπόντων για διορθωτικά μέτρα και τυχόν ποιοτικά προβλήματα που παρουσιάζει το έργο κατά το χρόνο αξιολόγησης.

- Σε περίπτωση δικαιολόγησης καθυστέρησης να αναφερθεί σε ποιους από τους ακόλουθους παράγοντες υστέρησε ο Ανάδοχος.

- Οργάνωση και προγραμματισμός

- Καταλληλότητα και επάρκεια προσωπικού

- Καταλληλότητα και επάρκεια μηχανικού εξοπλισμού

- Συνεργασία και συντονισμός με υπεργολάβους

- Να αξιολογηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες:

  - Η τήρηση των προθεσμιών και επάρκειας στοιχείων κατά την υποβολή των απαιτήσεων σε σχέση με τους όρους της Σύμβασης.

(4)  Να αξιολογηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες:

- Η τάση του Ανάδοχου να υποβάλει διογκωμένες απαιτήσεις σε σχέση με τα τελικά ποσά που του πληρώθηκαν για συμβόλαια που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο την τελευταία δεκαετία για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

- Η τήρηση των προθεσμιών και η επάρκεια των στοιχείων κατά την υποβολή των απαιτήσεων σε σχέση με τους όρους της Σύμβασης.

Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

| Κριτήρια | Αξιολόγηση |
| --- | --- |
| Συνολική βαθμολογία  28 και μόνο ένα κριτήριο επιτρέπεται να έχει βαθμολόγια ίση με 3. | Πολύ ικανοποιητική |
| Συνολική βαθμολογία  21 και όλα τα κριτήρια να έχουν βαθμολόγια μεγαλύτερη ή ίση με 3. | Αρκετά ικανοποιητική |
| Συνολική βαθμολογία  17 και κανένα κριτήριο κάτω του 2 και με βαθμολογία στα κριτήρια α, β, γ και δ  3 . | Ικανοποιητική |
| Συνολική βαθμολογία  14, ή βαθμολογία σε ένα από τα κριτήρια α, β, γ και δ  3 . | Μη ικανοποιητική |

Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει την απόδοση του Ανάδοχου ως:

Πολύ ικανοποιητική

Αρκετά ικανοποιητική

Ικανοποιητική

Μη ικανοποιητική

Ε. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. .......................................................    Υπογραφή:..............................................

2. ........................................................   Υπογραφή:.............................................

3. .......................................................    Υπογραφή:.............................................

Ημερομηνία:..........................

Το παρόν υπόδειγμα Έκθεσης αποτελεί το Παράρτημα ΙΙ του Παραρτήματος Δ της Εγκυκλίου ΚΕΑΑ 1 που έχει εκδώσει η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.